| Proyecto | TimeAndDate.com |
| --- | --- |
| Líder Técnico | Susana Solórzano Salazar- Kevin Daniel Alzate Gómez |
| Analista Desarrollo | Luis Fernando Morales Chavarría |
| Analista Calidad | Antonio De León Jiménez |
| Cliente | Wilson Andrés Ramírez Ríos |
| Fecha | 12/05/2026 |

# PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito de este documento es definir la estrategia y enfoque de las actividades a realizar durante la etapa de pruebas, por parte de TimeAndDate.com de Wilson Andrés Ramírez Ríos, entre ellas los temporizadores, cronómetros, calculadoras de fechas, cuentas regresivas, secciones de noticias, cálculos sun & moon, operen de manera correcta y consistente conforme a los criterios de aceptación dados en cada historia de usuario registrado en Jira con enfoque funcional, identificando falla con respecto a su debido funcionamiento.

# JUSTIFICACIÓN

Timeanddate.com es una plataforma de consulta global en la que millones de usuarios operan día a día, esperando precisión de cada herramienta para tomar decisiones en contextos personales, académicos y profesionales según corresponda. Ejecutar este plan de pruebas permite reducir el riesgo de errores en producción, garantizar que cada historia de usuario cumpla con los estándares de calidad esperados y asegurar que el sitio mantenga la confiabilidad y exactitud que sus usuarios exigen.

# OBJETIVOS

  - Objetivo general:

Validar la calidad, precisión y funcionalidad de los módulos de TimeAndDate.com mediante el diseño y ejecución de pruebas funcionales, garantizando el cumplimiento del 100% de los criterios de aceptación y la integridad de los cálculos temporales y astronómicos.

  - Objetivos específicos:

- Ejecutar ciclos de pruebas funcionales, registrando los resultados en la herramienta de gestión para asegurar la estabilidad del sistema tras cada ajuste.

- Verificar la consistencia de los cálculos numéricos y astronómicos (sol, luna y fechas), evaluando el comportamiento del software ante datos límite e inválidos.

- Generar informes técnicos y métricas de cobertura de pruebas para comunicar el estado de avance, riesgos y la conformidad final de los entregables.

# ALCANCE- QUE?

Durante el sprint 1 se realizarán las ejecuciones de las siguientes HUs:

- HU-1 Personalizar experiencia

- HU-2 Consultar eventos y fechas importantes

- HU-3 Obtener Información Meteorológica

- HU-4 Explorar información astronómica

- HU-5 Consultar noticias

- HU-6 Consultar información sobre la empresa

- HU-7 Consultar información legal

- HU-8 Medir Tiempo con Temporizador y Cronómetro en Línea

- U-9 Calcular duraciones y planificación de fechas

- HU-10 Conocer e interactuar con la empresa

- HU-11 Consultar de políticas legales y privacidad del sitio

- HU-12 Ver página traducida

- HU-13 Consultar reloj mundial

- HU-14 Consultar zonas horarias

- HU-15 Visualizar redes sociales de la página

- HU-16 Acceder a servicios de la página

- HU-17 Contribuir a la página*

Fuera del alcance

- No se tendrá en cuenta para este sprint, el funcionamiento de la pasarela de pagos ni los flujos relacionados directamente con este.

# SUPUESTOS – HIPOTESIS BOOLEANO 1/0

Para realizar la ejecución de las pruebas, se debe tener en consideración los siguientes apartados:

- Las pruebas se ejecutan únicamente en los browsers Opera GX y Chromium en su versión más reciente. [1]

- El sistema operativo de ejecución es Windows. [1]

- La validación se realiza contra los criterios de aceptación de cada historia de usuario. [1]

- El sitio web y la conexión a internet están disponibles y estables durante toda la ejecución. [1]

- Los resultados de la ejecución no son registrados en Jira, sino que se documentarán en HTML.[1]

- Los resultados de lighthouse se documentarán en PDF.[1]

- El entorno de pruebas es estable. [1]

# TIPOS DE PRUEBAS

Para el primer sprint solo se realizarán los siguientes tipos de pruebas:

- Funcionales

- Interfaz Gráfica

- Documentación

Pruebas funcionales manuales

Se ejecutarán por un analista de calidad directamente en Opera GX sobre Windows, siguiendo paso a paso los casos de prueba ya entregados. Para cada HU el analista navegará a la sección correspondiente del sitio, realizará las acciones descritas desde la interfaz y comparará el resultado visible contra el criterio de aceptación. No se tendrá acceso al código fuente ni al backend; la validación se hará únicamente a partir de lo que el sitio muestra al usuario. Los resultados se registrarán indicando si el caso pasa o falla, junto con capturas de pantalla como evidencia en caso de fallo.

Pruebas automatizadas — Arquetipo de automatización basado en la pirámide de Cohn

Las pruebas automatizadas se ejecutarán bajo un enfoque de caja negra sobre la interfaz del sitio en Opera GX sobre Windows, sin acceso al código fuente ni al backend. Se utilizarán dos herramientas complementarias: Selenium WebDriver para automatizar los flujos funcionales interactuando con la interfaz tal como lo haría un usuario, y Lighthouse para automatizar el análisis de rendimiento, accesibilidad y desde la perspectiva del usuario final.

La pirámide de Cohn define cómo se distribuyen estas pruebas en tres niveles, donde la base concentra el mayor volumen al menor costo, y la cima concentra los flujos más completos:

Nivel 1 — Pruebas unitarias (base) Validan con Selenium el comportamiento de cada funcionalidad de forma aislada desde la interfaz. Se verificará que cada componente responda correctamente de forma individual: que el cronómetro inicie y detenga el conteo, que la calculadora de fechas devuelva un resultado ante una entrada específica, que el conversor de zonas horarias muestre el valor correcto, o que el campo de suscripción al newsletter acepte un correo válido.

Nivel 2 — Pruebas de integración (cuerpo) Se automatizarán con Selenium flujos que involucren la interacción entre dos o más secciones del sitio. Se verificará que al cambiar la ubicación en preferencias (HU-1) el reloj mundial (HU-13) y el clima (HU-3) reflejen la ciudad actualizada; que al crear un evento (HU-2) este aparezca en el calendario; y que al suscribirse al newsletter (HU-6) el sitio muestre la confirmación esperada. La validación se limitará siempre a lo que la interfaz confirme visualmente.

Nivel 3 — Pruebas end-to-end (cima) Se ejecutarán con Selenium simulando el recorrido completo de un usuario real, cubriendo flujos de punta a punta como iniciar sesión y personalizar preferencias, consultar el clima y datos astronómicos, configurar un temporizador, calcular fechas, consultar zonas horarias y completar una contribución económica. Lighthouse se ejecutará en este nivel desde las herramientas de desarrollo de Opera GX o desde su CLI, analizando las páginas más críticas del sitio y generando reportes de rendimiento y accesibilidad que complementan la validación funcional de Selenium.

# DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS.

| Documento | Nombre | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrama de Casos de Uso | Permite visibilizar: actores, sujeto y funcionalidades. Además de identificar relaciones: actor(es)-funcionalidades y funcionalidades - funcionalidades | Antonio De León | QA Leader Team |
| Historia de Usuario | Permite reconocer el flujo del sitio web y los requisitos pactados con el cliente | Wilson Ramírez, equipo de desarrollo | Cliente Líderes técnicos Analista de desarrollo Analista de calidad |
| Prototipos | URL del sitio web | Wilson Ramírez | Cliente |
| Formato plan de pruebas | Plantilla institucional proporcionada por el docente | Wilson Ramírez | Cliente |

# ¿ESTRATEGIA DE PRUEBA- COMO VOY A PROBAR?

Como parte de la estrategia de pruebas definimos las siguientes convenciones:

- HP= Happy Path (flujo exitoso esperado)

- CA= Camino Alterno (flujo con variaciones o errores)

- P= Prueba Funcional Manual

- U= Prueba Unitaria Selenium

- I= Prueba de Integración Selenium

- E2E= Prueba End-to-End Selenium

- LH= Lighthouse

- Pruebas de carga con JMeter

Cada una de las estrategias de prueba cuenta con esta estructura:

- ID de la prueba con P para las pruebas manuales, U para las pruebas unitarias con Selenium, I para las pruebas de integración con Selenium y E para las pruebas End to End con Selenium.

- El tipo de prueba (manual, Unitaria, E2E, LH, etc).

- Si es el Happy path o un camino alterno (HP o CA).

- Nombre del caso de prueba.

- Precondiciones para la realización de la prueba, donde definimos las acciones previas o entradas necesarias para ejecutar la prueba.

- Pasos, descritos de forma genérica y ordenada.

- Criterio de éxito de la prueba, donde se define que acción debe realizar el sitio web para que la prueba haya sido exitosa o mapear los casos en los que no lo fue.

- El color indica el tipo de prueba que se está realizando, haciéndonos más comprensible la estructura y objetivo de la estrategia de prueba.

La siguiente tabla contiene las generalidades de las pruebas a implementar y las historias de usuario que cubrirá:

| Nivel de Prueba | Tipo / Herramienta | Historias de Usuario (HU) Cubiertas | Enfoque Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual | Funcional (P) | HU-1 a HU-17 | Validación de Happy Paths (HP) y Caminos Alternos (CA) mediante caja negra en Opera GX. |
| Unitario | Selenium (U) | HU-3, HU-6, HU-8, HU-9, HU-13, HU-14 | Verificación de componentes aislados: cronómetro, calculadoras, validación de inputs y selectores. |
| Integración | Selenium (I) | HU-1, HU-2, HU-3, HU-6, HU-13 | Flujos entre módulos: persistencia de preferencias en otras secciones y actualización de calendarios. |
| End-to-End | Selenium (E2E) | HU-1, HU-3, HU-4, HU-8, HU-9, HU-13, HU-14, HU-17 | Flujos completos de usuario: desde login y personalización hasta transacciones económicas (contribuciones). |
| Calidad / Rendimiento | Lighthouse (LH) | HU-3, HU-8, HU-11, HU-17 | Auditoría de Performance (≥70), Accesibilidad (≥85), Best Practices (≥80) y SEO (≥70). |

Los escenarios detallados se muestran a continuación:

| ID Caso | Tipo | Historia de Usuario | Descripción del Escenario | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1.1 | Manual | HU-1 | Cambio de idioma desde preferencias | Interfaz reflejada en el idioma seleccionado. |
| P-1.2 | Manual | HU-1 | Cambio de ciudad o ubicación preferida | Reflejo en clima, reloj y secciones dependientes. |
| P-1.3 | Manual | HU-1 | Ingresar ciudad inexistente o caracteres especiales | Mensaje de error; no guarda el valor. |
| P-1.4 | Manual | HU-1 | Abandonar preferencias sin guardar | Cambios no aplicados; se conserva configuración previa. |
| P-2.1 | Manual | HU-2 | Visualizar eventos del mes actual | Muestra eventos con fecha y descripción. |
| P-2.2 | Manual | HU-2 | Crear un nuevo evento personal | El evento aparece marcado en el calendario. |
| P-2.3 | Manual | HU-2 | Navegar entre meses | Cambio de mes correcto con sus días y eventos. |
| P-2.4 | Manual | HU-2 | Crear evento sin nombre | Mensaje de validación; no crea el evento. |
| P-2.5 | Manual | HU-2 | Seleccionar fecha pasada para nuevo evento | Restricción con aviso claro o según lógica de diseño. |
| P-3.1 | Manual | HU-3 | Consultar clima de ciudad configurada | Muestra temperatura, condición e ícono. |
| P-3.2 | Manual | HU-3 | Buscar clima de otra ciudad manualmente | Muestra información meteorológica de la ciudad ingresada. |
| P-3.3 | Manual | HU-3 | Buscar ciudad con nombre incorrecto o inexistente | Mensaje "ciudad no encontrada". |
| P-3.4 | Manual | HU-3 | Verificar actualización automática de datos | Valores se actualizan sin recargar la página. |
| P-4.1 | Manual | HU-4 | Consultar fase lunar del día actual | Muestra fase actual con nombre e ícono. |
| P-4.2 | Manual | HU-4 | Consultar hora de amanecer y atardecer | Horas precisas para la ubicación configurada. |
| P-4.3 | Manual | HU-4 | Datos astronómicos para ciudad no configurada | Solicita ubicación o usa una por defecto. |
| P-5.1 | Manual | HU-5 | Ver listado de noticias recientes | Listado de titulares con fecha y enlace. |
| P-5.2 | Manual | HU-5 | Filtrar noticias por categoría | Listado filtrado según la categoría seleccionada. |
| P-5.3 | Manual | HU-5 | Acceso sin conexión o fuente caída | Mensaje de error de red o contenido en caché. |
| P-6.1 | Manual | HU-6 | Navegar a sección "Acerca de" | Visualización de misión, visión o historia. |
| P-6.2 | Manual | HU-6 | Suscribirse al newsletter con correo válido | Mensaje de confirmación de suscripción. |
| P-6.3 | Manual | HU-6 | Suscribirse con correo inválido | Mensaje indicando formato incorrecto. |
| P-6.4 | Manual | HU-6 | Suscribirse con correo ya registrado | Aviso de registro previo o aceptación silenciosa. |
| P-7.1 | Manual | HU-7 | Acceder a sección legal | Contenido legal legible expuesto. |
| P-7.2 | Manual | HU-7 | Verificar enlaces internos legales | Redirección válida; sin errores 404. |
| P-8.1 | Manual | HU-8 | Iniciar y detener cronómetro | Conteo correcto y detención funcional. |
| P-8.2 | Manual | HU-8 | Reiniciar cronómetro | El cronómetro vuelve a 00:00:00. |
| P-8.3 | Manual | HU-8 | Configurar y activar temporizador | Cuenta regresiva y señal al finalizar. |
| P-8.4 | Manual | HU-8 | Iniciar temporizador en cero | Aviso de tiempo requerido o no inicia. |
| P-8.5 | Manual | HU-8 | Ingresar valores negativos o texto | Rechazo con mensaje de validación. |
| P-9.1 | Manual | HU-9 | Calcular días entre dos fechas válidas | Muestra número de días/semanas/meses. |
| P-9.2 | Manual | HU-9 | Sumar días a una fecha base | Fecha resultante correcta. |
| P-9.3 | Manual | HU-9 | Fecha fin anterior a la de inicio | Error de validación o diferencia negativa. |
| P-9.4 | Manual | HU-9 | Formato de fecha incorrecto | Impide el cálculo y muestra error. |
| P-10.1 | Manual | HU-10 | Enviar mensaje de contacto válido | Confirmación de envío exitoso. |
| P-10.2 | Manual | HU-10 | Formulario con campos vacíos | Validación de campos obligatorios. |
| P-11.1 | Manual | HU-11 | Acceso a política de privacidad | Contenido legible y completo. |
| P-11.2 | Manual | HU-11 | Acceso a términos de uso | Visualización correcta de términos. |
| P-11.3 | Manual | HU-11 | Verificar contenido legal no vacío | Sin páginas en blanco o placeholders. |
| P-12.1 | Manual | HU-12 | Selector de idioma en interfaz | Contenido traducido sin cadenas pendientes. |
| P-12.2 | Manual | HU-12 | Traducción de elementos dinámicos | Etiquetas de clima/noticias/reloj traducidas. |
| P-13.1 | Manual | HU-13 | Ver hora de múltiples ciudades | Mínimo dos ciudades con hora en tiempo real. |
| P-13.2 | Manual | HU-13 | Agregar ciudad al reloj mundial | Aparece ciudad con hora local correcta. |
| P-13.3 | Manual | HU-13 | Buscar ciudad inexistente en reloj | No se encontraron resultados. |
| P-14.1 | Manual | HU-14 | Convertir entre dos zonas horarias | Muestra la hora equivalente en destino. |
| P-14.2 | Manual | HU-14 | Misma zona en origen y destino | Muestra misma hora o indica zona idéntica. |
| P-15.1 | Manual | HU-15 | Visualizar íconos de redes sociales | Íconos de la empresa visibles en el footer. |
| P-15.2 | Manual | HU-15 | Clic en ícono de red social | Apertura en nueva pestaña sin errores. |
| P-15.3 | Manual | HU-15 | Verificar enlaces no rotos en redes | Ningún ícono lleva a error 404. |
| P-16.1 | Manual | HU-16 | Navegar a listado de servicios | Información clara de servicios disponibles. |
| P-16.2 | Manual | HU-16 | Detalle de servicio específico | Página con información completa del servicio. |
| P-16.3 | Manual | HU-16 | Acceso restringido sin sesión | Redirige al login o acceso restringido. |
| P-17.1 | Manual | HU-17 | Contribución económica exitosa | Confirmación de éxito en el sitio. |
| P-17.2 | Manual | HU-17 | Datos de pago inválidos | Rechazo del pago; no realiza cargo. |
| P-17.3 | Manual | HU-17 | Cancelar proceso a mitad de camino | Regreso al estado previo sin cargo. |
| U-8.1 | Auto | HU-8 | Cronómetro: iniciar y detener | Valor en pantalla mayor a 00:00:00. |
| U-8.2 | Auto | HU-8 | Cronómetro: reinicio correcto | Display muestra 00:00:00. |
| U-8.3 | Auto | HU-8 | Temporizador: no inicia con cero | Sin cuenta regresiva; mensaje de error. |
| U-9.1 | Auto | HU-9 | Calculadora: fechas válidas | Resultado contiene "365" o equivalente. |
| U-9.2 | Auto | HU-9 | Calculadora: formato incorrecto | Elemento de validación; sin resultado numérico. |
| U-14.1 | Auto | HU-14 | Conversor: hora zona destino | Resultado de conversión correcto (ej. 18:00). |
| U-14.2 | Auto | HU-14 | Conversor: mismas zonas | Resultado idéntico o mensaje de aviso. |
| U-6.1 | Auto | HU-6 | Newsletter: correo válido | Confirmación visible en el DOM. |
| U-6.2 | Auto | HU-6 | Newsletter: correo inválido | Error de formato visible en el DOM. |
| U-13.1 | Auto | HU-13 | Reloj mundial: actualización de hora | El valor capturado tras 65s es diferente. |
| U-3.1 | Auto | HU-3 | Clima: visualización de temperatura | Elemento contiene número y °C/°F. |
| I-1.1 | Auto | Integ. | Preferencias → Reloj → Clima | Datos de "Buenos Aires" en reloj y clima. |
| I-1.2 | Auto | Integ. | Ciudad inválida en preferencias | No se guarda; reloj y clima mantienen ciudad previa. |
| I-2.1 | Auto | HU-2 | Evento creado en calendario | Marcador visible y detalle coincide. |
| I-2.2 | Auto | HU-2 | Cancelar creación de evento | Sin nuevo marcador en calendario. |
| I-6.1 | Auto | HU-6 | Flujo suscripción newsletter | Elemento de confirmación visible post-envío. |
| I-6.2 | Auto | HU-6 | Newsletter: campo vacío | Mensaje de requerido; sin éxito. |
| E-1.1 | Auto | E2E | Login + Personalización perfil | Usuario autenticado y cambios reflejados. |
| E-1.2 | Auto | E2E | Login con credenciales incorrectas | Mensaje de error; no accede al perfil. |
| E-2.1 | Auto | E2E | Clima + Astronomía (Bogotá) | Datos no vacíos para la ciudad configurada. |
| E-3.1 | Auto | E2E | Temporizador + Calculadora fechas | Cuenta regresiva inicia; calculadora da 30 días. |
| E-4.1 | Auto | E2E | Conversor vs Reloj Mundial (Tokyo) | Horas coherentes entre ambas secciones. |
| E-5.1 | Auto | E2E | Flujo contribución exitosa | Elemento de confirmación final en el DOM. |
| E-5.2 | Auto | E2E | Cancelar contribución al final | Sin confirmación; regresa a estado previo. |

Registraremos los resultados de las pruebas de esta forma:

Registro de resultados manuales:

- Resultado: PASA / FALLA

- En caso de FALLA: captura de pantalla obligatoria

- Descripción del defecto: comportamiento observado vs esperado

- Severidad sugerida: Crítica / Alta / Media / Baja

- Fecha y hora de ejecución

Registro de resultados automatizados (Selenium):

- Resultado: PASSED / FAILED / ERROR

- En caso de FAILED: captura automática del DOM o screenshot del driver

- Traza del error (stack trace) si aplica

- Tiempo de ejecución del caso

Registro de resultados Lighthouse:

- Puntaje obtenido por categoría

- Capturas del reporte HTML generado

- Listado de oportunidades de mejora identificadas

# AMBIENTE DE PRUEBAS Y BASE DE DATOS

Para el ambiente de pruebas estamos utilizando el enlace https://www.timeanddate.com, el cual nos permite explorar el concepto de la página mientras evaluamos su funcionalidad y capacidad de ser entendida por el público en general.  Se realizarán las pruebas en los navegadores Opera GX y Chromium, usando computadoras de escritorio y portátiles, de forma que podamos obtener un panorama más amplio de la página en diferentes contextos, verificando temas de interfaz, usabilidad y tiempo de respuesta.

Base de datos: No aplica – no se tiene acceso a la base de datos del servidor

Software y herramientas:

| Herramienta | Tipo de prueba | Uso |
| --- | --- | --- |
| Selenium WebDriver + Python | Funcional / Regresión / Automatización | Automatización de pruebas funcionales simulando interacciones de usuario en Opera GX sobre Windows. |
| Lighthouse | Calidad / Rendimiento | Auditoría de Performance (≥70), Accesibilidad (≥85), Best Practices (≥80) y SEO (≥70) en páginas críticas del sitio. |
| Evaluación manual | Usabilidad | Checklist de revisi |
| JIRA (DQP) | Gestión | Registro y seguimiento de Historias de Usuario, casos de prueba y defectos. |

- ENTREGABLES

Los entregables mínimos requeridos para el proceso de pruebas funcionales que se adelanta en el proyecto son:

- Plan de pruebas

- Estimación de tiempos

- Casos de Pruebas diseñados y ejecutados

- Reporte de incidentes

- Avance de pruebas

- Video de funcionalidad

- Github

- Carta de certificación

NOTA: Toda la documentación debe ser almacenada en la carpeta de OneDrive del proyecto.

# Control de versión

| Elaborado Por | Revisado Por | Aprobado Por |
| --- | --- | --- |
| Antonio De León Analista de Calidad | Kevin Daniel Alzate Gerente de Proyectos | xxxxx Gerente de Proyectos |
| Fecha 2026/05/12 | Fecha 2026/05/12 | Fecha 2026/05 |

| Control de cambios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción del Cambio |
| 2026/05/12 | 1.0 | Creación del documento, refactorización del documento de adelanto. |

Nota: En caso de requerir enviar o entregar el documento a un externo, esta hoja se debe eliminar.